# Compte-Rendu de Réunion

Participants : Alexandre, Tahiana, Herizo (IT Manager) Objet : Réforme CPF – Développement d'un outil d'analyse des besoins

## Contexte & Enjeux

Une réforme réglementaire vient d'être publiée au Journal Officiel, instaurant un plafond de 1 500 € par formation financée via le Compte Personnel de Formation (CPF). Le panier moyen actuel étant à 3 000 €, les commerciaux devront désormais vendre des parcours de deux formations (2 × 1 500 €) plutôt qu'une formation unique.

Cette réforme impose également que l'analyse des besoins soit réalisée de manière rigoureuse, traçable et informatisée — c'est une obligation vis-à-vis de la Caisse des Dépôts. Sans adaptation rapide, la survie de l'entreprise est en jeu dans les 4 à 6 mois.

## Décision Principale

Développement en urgence d'un outil web de test de positionnement (mettre provisoirement sur "Wizy Learn"), accessible depuis un lien discret sur les sites Aopia et Like, fonctionnel sur mobile et sur ordinateur.

## Fonctionnement de l'Outil

Étape 1 – Identification du bénéficiaire

- Saisie de : Civilité, Nom, Prénom, Téléphone + Nom du conseiller en formation

Étape 2 – Test informatique (pré-requis)

- Toutes les questions affichées sur une seule page

- Le bénéficiaire répond puis valide

Étape 3 – Choix de la formation souhaitée

- Liste déroulante des formations disponibles (ex. : Anglais, Excel…)

- Le bénéficiaire ou le commercial sélectionne la formation

Étape 4 – Test de positionnement (ex. : Anglais)

- Niveau A1 : 6 questions → 5/6 bonnes réponses = passage au niveau A2

- Niveau A2 : 6 questions → si moins de 5/6 = arrêt du test

- Résultat : proposition automatique de la formation adaptée (ex. : "Anglais Intermédiaire")

- Seuils de validation par niveau → susceptibles d'évoluer après tests terrain

Étape 5 – Validation & Traçabilité

- Affichage d'une proposition de parcours personnalisée

- Clic sur "Valider" → envoi automatique d'un e-mail structuré contenant : nom, prénom, réponses justes/fausses par niveau, préconisation, date et heure horodatées

- Stockage en base de données obligatoire

## Exigences Techniques

- Interface 100 % web (pas d'application mobile), responsive mobile en priorité

- Outil flexible : nombre de questions et seuils de réussite paramétrables

- Logos Aopia / Like affichés selon le site d'entrée

- URL discrète, non référencée publiquement

- Envoi des résultats par e-mail à une adresse dédiée (à définir)

## Planning

| Échéance | Livrable |
| --- | --- |
| Ce soir | Maquette / version bêta initiale |
| Demain matin | Cahier des charges finalisé (validé avec Alexandre) |
| Lundi matin | Démarrage du développement à plein régime |
| Mercredi/Jeudi | Version opérationnelle complète |
| En semaine | Mise à jour des tarifs et parcours sur les deux sites web (délai : 24-48h) |

## Points en Suspens

- Contenu des questionnaires (réponses, seuils) → fourni par les formateurs et Cécile Reynal d'ici lundi

- Adresse e-mail de réception des résultats → à définir

## Actions

- Herizo : envoyer un CR de compréhension à Alexandre + rédiger le cahier des charges + démarrer la version bêta

- Alexandre : valider le cahier des charges demain matin, transmettre les contenus de formation dès réception

- Équipe formateurs : fournir les questionnaires et préconisations pour toutes les formations (objectif : lundi)

- Un développeur disponible en semaine pour les modifications urgentes des sites (tarifs, parcours)